2020年天宁区全民节水行动任务分解表

| 序号 | 任务类别 | 任务重点 | 牵头单位 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展节水监管提升行动 | ①落实最严格水资源管理制度，控制用水总量。 ②科学制定区域年度用水计划。 ③落实双控措施，确保完成双控目标要求。 ④2020年配合开展常州市市级用水定额修订工作。 ⑤对年用水量6000立方米以上的用水单位严格实行计划用水监督管理。 ⑥定期对高耗水行业进行专项监督检查。 ⑦建立节水评价机制，开展规划和建设项目节水评价工作。 ⑧在实施“新建、改建、扩建”项目时，严格落实节水“三同时”制度。 | 农业农村（水利）局、住建局 | 开发区、郑陆镇、各街道、发改局、工信局、市监局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 2 | 全面推进节水载体建设行动 | ①加快推进节水型灌区建设，完成1个小型节水型灌区建设项目。 | 农业农村（水利）局 | 开发区、郑陆镇、各街道、发改局、工信局、教育局、商务局、卫健局、财政局、住建局、市监局、生态环境局 |
|  |  | ②稳步推进节水型机关建设，建成节水型机关5家。 | 农业农村（水利）局、机关 事务管理中心 |  |
|  |  | ③积极推进节水型社区建设，建成节水型社区3个，动员社区居民推广使用节水设备和器具，利用多种形式，加大创建节水型社区的宣传力度。 | 农业农村（水利）局 |  |
|  |  | ④联合推动节水型学校建设工作，到2020年建设成功率达到70%。 | 农业农村（水利）局、教育局 |  |
|  |  | ⑤大力推进其他公共机构、工业企业、服务行业等节水型载体建设工作，各主管部门推荐1-2家。 | 农业农村（水利）局 |  |
| 3 | 规范推进用水审计行动 | 组织对政府监管的重点用水户、年超计划用水30%以上的计划用水户以及地方性法规确定的其他用水户进行用水审计，完成用水审计项目2个；同时还需完成1家以上其他用水户用水审计项目。 | 农业农村（水利）局 | 开发区、郑陆镇、各街道、发改局、工信局、教育局、财政局、住建局、商务局、卫健局、市监局、生态环境局 |
| 4 | 省级节水教育基地建设行动 | ①加快节水教育基地建设，2020年底前，完成1个省级节水教育基地建设项目。 ②加强资金保障，对已建成的省级节水型教育基地要加强日常管理。 | 农业农村（水利）局 | 开发区、郑陆镇、各街道、发改局、工信局、教育局、住建局、机关事务管理中心、宣传部、财政局、生态环境局 |
| 5 | 争创水效领跑者行业突破行动 | 树立节水标杆，提高用水效率和效益，投入专项资金，引导和鼓励用水户实施水效领跑者引领活动，申报1个市级水效领跑者，力争在行业上有突破。 | 农业农村（水利）局 | 开发区、郑陆镇、各街道、机关事务管理中心、发改局、工信局、教育局、住建局、商务局、卫健局、市监局、财政局、生态环境局 |
| 6 | 深入推进节水技术改造行动 | ①加强工业节水减排，引导企业开展节水技术改造，提高节水效率，完成2个节水技术改造项目。 ②加强各行业节水管理，引导用水户使用节水新技术、新工艺、新设备，推进工业废水回用等非常规水利用，形成行业覆盖。 | 农业农村（水利）局、工信局 | 开发区、郑陆镇、各街道、发改局、科技局、财政局、住建局、生态环境局 |
| 7 | 引导实施合同节水行动 | 加强财税政策支持，落实税收支持政策，提高用水户节水积极性，降低用水户节水改造风险，积极推行合同节水管理项目。在公共机构、高耗水工业企业、服务业等重点领域至少开展1项合同节水管理项目。 | 农业农村（水利）局、财政局 | 开发区、郑陆镇、各街道、发改局、工信局、机关事务管理中心、教育局、商务局、卫健局、住建局、市监局 |
| 8 | 推进“生命之水”主题教育示范园区建设行动 | 强化公众意识，区农业农村（水利）局、教育局、团委等部门联合持续开展“生命之水”主题教育活动，让广大青少年融入到全社会节水氛围中。以节水教育基地、节水型灌区、公共机构、学校、工业企业、服务业等载体为依托，至少挑选1个具有代表性的节水载体，打造成全区示范性“生命之水”主题教育园区，将其建设成践行可持续发展治水思路、发展民生水利的展示基地。 | 农业农村（水利）局 | 开发区、郑陆镇、各街道、发改局、工信局、教育局、住建局、团委、机关事务管理中心、宣传部、财政局、生态环境局 |
| 9 | 大力开展节水宣传和典型引领行动 | ①在“世界水日”“中国水周”等重要关键节点，通过新闻媒介、公共机构、学校、企业等大力做好节水宣传。 ②5月份定为“常州市节水宣传月”，系统进行节水法规政策、节水基本常识、节水经验做法介绍。 ③积极开展百名“节水大使”评选活动，树立节水好典型，推荐10名，全年定期常态化开展节水宣传，积极与社会民众沟通交流，讲解合理用水等科普知识，增强全民爱水、护水、节水意识。 | 农业农村（水利）局、宣传部 | 开发区、郑陆镇、各街道、机关事务管理中心、发改局、工信局、教育局、科技局、财政局、商务局、卫健局、市监局、自然资源和规划分局、生态环境局、团委 |