常州市天宁区政府采购中心

绿化养护管理招标文件（草稿）

常天政采标（2016）33号

采   购   人：常州市天宁区建设局

集中采购机构：常州市天宁区政府采购中心

目       录

常州市天宁区政府采购招标公告

1、第一章    总则

2、第二章    投标文件

3、第三章    投标文件密封和递交

4、第四章    投标报价及付款办法

5、第五章    开标、评标、定标

6、第六章    合同签订、验收及工程结算

7、附件1：投标人声明函

8、附件2：授权委托书

9、附件3：投标报价总表

10、附件4：质量保证书

11、附件5：服务承诺书

12、附件6：投标文件组成内容

13、附件7：天宁区绿化管养考核细则（一）考核得分与经费支付部分

14、附件8：天宁区绿化管养考核细则（二）巡查及整改部分

15、附件9：常州市城市长效综合管理考评标准及计分细则

16、附件10：常州市城市绿地养护管理质量标准

17、附件11：常州市城市绿地养护技术要求

18、附件12：标段概况及分项报价表

19、附件13：绿化养护管理承包合同及评标办法

常州市天宁区建设局绿化养护管理招标公告

常天政采标（2016）33号

常州市天宁区政府采购中心受常州市天宁区建设局的委托，现就常州市天宁区建设局(一标段—八标段）绿化养护管理进行公开招标，欢迎符合投标条件的单位参加投标。

- 项目名称及编号：常州市天宁区建设局绿化养护管理

常天政采标（2016）33号

项目预算：900万元/年

二、招标项目简要说明：本次招标项目共划分成  八 个标段，标段划分及投标人资格要求如下：

| 标段号 | 标段内容 | 规模 | 估算价 （万元） | 项目负责人 | 其他要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 行道树 | 18986棵 | 90 | 园林绿化中级及以上职称人员 |  | 养护管理范围包括行道树、箱体绿化、绿化带等植物的养护；绿地养护；木栈道、栏杆等建（构）筑物及设施维护修理、卫生保洁、响应应急处置等。共八个标段，养护管理时间从2017年1月1日起至2018年12月31日止。 |
| 二标段 | 运河北中心城区、东方西路、 三河三园绿地 | 287041平方米 | 150 | 园林绿化中级及以上职称人员 |  |  |
|  | 三河三园木栈道 | 2878平方米 |  | 园林绿化中级及以上职称人员 |  |  |
|  | 栏杆 | 9178米 |  | 园林绿化中级及以上职称人员 |  |  |
| 三标段 | 青龙片区绿地 | 269427平方米 | 115 | 园林绿化中级及以上职称人员 |  |  |
| 四标段 | 红梅片区、三河三园绿地 | 238635平方米 | 105 | 园林绿化中级及以上职称人员 |  |  |
|  | 箱体绿化 | 585棵 |  | 园林绿化中级及以上职称人员 |  |  |
|  | 月季 | 2400米 |  | 园林绿化中级及以上职称人员 |  |  |
| 五标段 | 雕庄片区、中吴大道绿地 | 312935平方米 | 143 | 项目负责人 |  |  |
| 六标段 | 公园绿地 | 84970平方米 | 65 | 园林绿化中级及以上职称人员 | 需配备1名专职园艺师、1名电工以及2名专职安保人员 |  |
| 七标段 | 运河南兰陵片区、中吴大道绿地 | 307474平方米 | 142 | 园林绿化中级及以上职称人员 |  |  |
| 八标段 | 北塘河滨河绿地 | 208186平方米 | 90 | 园林绿化中级及以上职称人员 |  |  |

三、投标人资格条件

1、符合《政府采购法》第二十二条规定，能够独立承担民事责任并具有养护服务能力的企业法人，且在常州市内有固定的工作场所，能够满足办公、停车、仓储、堆放等要求。

2、 资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响投标人履行本招标项目的情况，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；没有不良声誉的记录和重大违法、违章行为的记录。

3、具有良好的经营业绩；有提供优质管养服务的能力；具有洒水车等城市绿化养护必备的机械设施；政府采购绿化养护管理考核中没有不合格记录。

4、 投标人须具备城市园林绿化企业三级或以上资质。

5、 不接受联合投标。

6、 业绩要求：

一标段：近三年内签订的绿化养护管理合同原件（行道树10000棵以上）。该业绩必须经政府采购中心招标的项目，提供合同原件。

二标段～八标段：近三年内签订的绿化养护管理合同原件（单项绿地面积5万平方米以上）；该业绩必须经政府采购中心招标的项目，提供合同原件。

说明：

1、项目负责人的个人专业职称证书上未注明园林绿化专业的，需提供专业技术资格评审申报表和评审结果的通知文件；

2、所有“近N年”的表述统一为以公告发布日期为准往前推N年。

四、投标报名及招标文件领取时间和地点：

报名时间：2016年*月*日—*月*日 正常工作时间 ，过期采购中心将不予受理。

报名地点：常州市竹林北路256号、天宁科技促进中心1788会议室

其他有关事项：符合投标人资格条件且资料齐全的领取招标文件，领取文件后投标人应于标前答疑会前按要求缴纳投标保证金叁万元整，由投标人以银行转账方式自行将投标保证金交至下列账户，并持相关凭证到常州市天宁区政府采购中心换取相关收据凭证。

开户名称：常州市天宁区政府非税收入专户

银行帐号：8983204010101211000001690

开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行（备注栏注明：常州市天宁区政府采购中心）

投标报名时须携带以下资料原件及复印件各一套（复印件须加盖报名单位公章）：

●企业法人营业执照和税务登记证副本，园林绿化企业资质等级证书、项目负责人园林绿化职称证书原件(项目负责人的个人专业职称证书上未注明园林绿化专业的，需提供专业技术资格评审申报表和评审结果的通知文件)、项目负责人二代身份证（其中六标段还需提供1名专职园艺师的职业资格证书、1名电工的特种作业操作证）；

●法定代表人授权委托书及受托人二代身份证；

●授权委托人和项目负责人（可以是同一人）的劳动部门近半年社保证明原件（其中六标段还需提供1名专职园艺师、1名电工以及2名专职安保人员的劳动部门近半年社保证明原件）；

●在常州市建成区范围内工作场所的房屋产权证、土地使用证或租赁合同（租赁期不得少于一年）、租赁房屋产权证及土地使用证原件，洒水车的机动车登记证书、发票、行驶证等其它证明材料原件；

●一标段：近三年内签订的绿化养护管理合同原件（行道树10000棵以上）；二标段～八标段：近三年内签订的绿化养护管理合同原件（单项绿地面积5万平方米以上）；

●其它相关资料。

每家投标单位最多只能参与上述标段中的  3  个标段的投标且只能中  1  个标段；如2个及以上标段均为同一投标单位中标，则该投标单位中1个中标价最高的标段，其余标段由排名第二的投标单位中标；若该排名第二的投标单位在其他标段排名第一，则由排名第三的投标单位中标，以此类推；若一家投标单位同时参与上述4个及以上标段的投标，其参与的所有标段的投标都将被拒绝。

五、标前答疑会时间和地点：

时间：2016年*月*日上午9:30；

地点：常州市竹林北路256号、天宁科技促进中心1788会议室 。

六、投标截止/开标时间、地点：

投标截止开标时间：2016年*月*日上午9：30

投标截止开标地点：常州市竹林北路256号、天宁科技促进中心1788室

七、本次招标联系事项：

联 系 人：朱忠英

联系电话：0519-69660778

联系地址：常州市竹林北路256号、天宁科技促进中心1752室

采购单位联系人及电话：孙卫中 0519-69660869

采购单位踏勘现场联系人及电话：刘国龙   0519-69660869

常州市天宁区政府采购中心

2016年*月*日

第一章  总则

一、招标项目：绿化养护管理（含行道树、箱体绿化、绿化带等植物的养护；绿地养护；木栈道、栏杆等建（构）筑物及设施维护修理、卫生保洁、响应应急处置等）。

招标内容及基本要求：

（1）标段范围：一标段（行道树18986棵）、二标段（运河北中心城区、东方西路、三河三园绿地287041平方米；三河三园木栈道2878平方米、栏杆9178米）、三标段（青龙片区绿地269427平方米）、四标段（红梅片区、三河三园绿地238635平方米；箱体绿化585棵；月季2400米）、五标段（雕庄片区、中吴大道绿地312935平方米）、六标段（公园绿地84970平方米）、七标段（运河南兰陵片区、中吴大道绿地307474平方米）、八标段（北塘河滨河绿地208186平方米）共计8个标段。

（2）各标段概况及绿化、设施现状：见附件12

（3）管养质量考核标准：具体考核标准和质量要求见附件7至附件11。

（4）管养服务期限：从2017年1月1日起至2018年12月31日止。

二、投标人的资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定，能够独立承担民事责任并具有养护服务能力的企业法人，且在常州市内有固定的工作场所，能够满足办公、停车、仓储、堆放等要求。

2、 资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响投标人履行本招标项目的情况，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；没有不良声誉的记录和重大违法、违章行为的记录。

3、具有良好的经营业绩；有提供优质管养服务的能力；具有洒水车等城市绿化养护必备的机械设施；政府采购绿化养护管理考核中没有不合格记录。

4、 投标人须具备城市园林绿化企业三级或以上资质。

5、 不接受联合投标。

6、 业绩要求：

一标段：近三年内签订的绿化养护管理合同原件（行道树10000棵以上）。该业绩必须经政府采购中心招标的项目，提供合同原件。

二标段～八标段：近三年内签订的绿化养护管理合同原件（单项绿地面积5万平方米以上）；该业绩必须经政府采购中心招标的项目，提供合同原件。

说明：

1、项目负责人的个人专业职称证书上未注明园林绿化专业的，需提供专业技术资格评审申报表和评审结果的通知文件；

2、所有“近N年”的表述统一为以公告发布日期为准往前推N年。

三、投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

四、招标文件

１、招标文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。

２、招标文件的澄清、修改

投标人在收到招标文件和踏勘现场后，如有疑问需要澄清，应在答疑会议2日前以书面形式向招标人提出，如无疑问,视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。招标人对疑问做出的澄清修改将公告通知所有招标文件收受人。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

招标人在投标截止日前有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并通知所有投标人。当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

五、投标人的义务

１、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之内容，完全明了投标人所应具备的资格条件。

２、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出完全响应。

３、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

４、投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

六、本次招标不接受联合投标的方式。

第二章  投标文件

七、投标文件应当符合招标文件的要求（详见附件6），并应包括下列1--4部分内容，否则将被拒绝。

1、公司情况综合说明：

公司简介、生产（管养）设备及方案、质量保证措施、施工队伍（管养人员）组织及配备情况、工程技术人员及技术工人情况、典型项目情况介绍。

2、投标报价单：

投标报价的具体要求见招标文件第四章。

3、实施方案具体要求：（详见附件10、附件11）

投标人需对绿化管养实施方案做出书面管养质量保证、服务措施承诺（格式见附件4、5），所作承诺将作为评标依据，经打印并加盖单位公章、法人代表或授权委托人签字。

实施方案应重点包括以下几点：①各分项（包括但不限于行道树、箱体绿化、绿化带等植物的养护；绿地养护；木栈道、栏杆等建（构）筑物及设施维护修理、卫生保洁、响应应急处置等）绿化养护管理方案及相应的保证措施；②养护管理人员配置（含项目负责人情况及配备的管理、养护人员情况）；③雷暴雨、雪、台风等抢险计划及应急措施；④文明施工及减少扰民方案（含统一着装、安全生产、文明管养、减少扰民）；⑤避免、减少对保洁场所周边环境再次污染的保证措施。

4、所需提供的其他资料：

（1）企业法人营业执照、税务登记证、园林绿化企业资质证书、项目负责人园林绿化专业职称证书等复印件；

（2）投标人声明函（格式见附件1）；

（3）法定代表人授权委托书（如有代理人）（格式见附件2）；

（4）生产（管养）设备一览表及购买发票、机动车登记证书、行驶证等证明材料复印件；

（5）专业技术职称人员一览表及专业技术职称资格证书和市社会保障部门出具的公司近半年以上人员缴纳的社保证明复印件（包括人员姓名、身份证号码、个人社保编号等）；

（6）专业技术工种人员一览表及专业技工岗位等级证书和市社会保障部门出具的公司近半年以上人员缴纳的社保证明复印件（包括人员姓名、身份证号码、个人社保编号等）；

（7）养护业绩介绍及养护合同（需标明养护规模，不包括绿化工程合同）复印件；

（8）企业近三年内获得的绿化养护方面的表彰、奖励证明材料复印件。

（9）政府采购中心出具的投标保证金收据复印件。

（10）其他投标相关资料。

八、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标人索取，否则责任自负。

九、投标文件的制作应当符合以下要求：

1、投标人必须依照招标文件提供的表式和要求制作投标文件，投标文件一式三份（一份正本，二份副本），对表式投标人可以按同样格式进行扩展。

2、投标文件必须打印并应装订成册（装订的具体要求详见招标文件第三章）。

3、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其授权委托人的印鉴。

十、在投标截止时间之前的投标均为可以接受的投标。

十一、投标保证金

1、投标人投标时须按投标须知的要求向招标人交纳投标保证金叁万元整，投标保证金可采用支票、银行汇票等非现金方式。

2、未中标人的投标保证金在开标后的一周内予以全额退还（无息），请未中标人自行开具加盖本单位公章的财务收据并持原投标保证金非税票据经采购中心审核后办理退款，原投标保证金非税票据仍退还给投标单位。

3、中标人的投标保证金将转为履约保证金，待合同按约履行完毕后的一周内全额退还（无息）。

4、投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

1）投标单位在投标后又撤回其投标文件；

2）中标人无正当理由拒绝签订合同；

3）由于投标人的原因导致中标无效的。

- 投标文件密封和递交

十二、投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件密封。

2、所有封袋上都应写明招标人名称、招标项目名称。

3、所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章。

4、投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

十三、投标截止时间

投标人须在招标公告规定的投标文件递交截止时间之前在指定地点将投标文件递交给招标人。

十四、投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改和撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明"修改"或"撤回"字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

- 投标报价及付款办法

十五、投标报价必须严格按照招标人的标书报价要求执行。

1、以所提供的“标段概况及分项报价表”（见附件12）作为投标报价的依据，采用综合单价法计算投标报价。投标人应根据招标人提供的分项报价表，计算各管养项目的综合单价和合价。分项报价表中每一个子目和单项均需按统一提供的管养数量清单逐项计算和填写单价、合价。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容，不得擅自增项或减项。独立费部分包含肥料和农药价格，其中肥料的价格不得调整，农药可自行报价（但不得低于市场价），两者于独立费报价中体现。绿地保洁及设施维护部分包含绿地保洁和设施维护价格，其中设施维护的价格不得调整，绿地保洁可自行报价。响应应急处置的价格不得调整。考评费的价格不得调整。

2、招标人反对盲目压价投标。

3、本招标文件及中标单位的报价资料作为管养合同之附件。合同签订生效后养护经费按月考核，每三个月结算一次。

十六、投标报价

1、投标单位需按招标文件报出其投标总价（格式见附件3），并附报管养数量清单分项报价表（见附件12）。综合投标价按一年管养期计算，应包括但不限于该项目报价期间内的管养设备、劳务、管理、材料、运输、维修服务、管理费用、不可预见费用、利润、税金等各项费用总和。

- 有关投标报价的几点说明：

- 投标报价采用总价包干制（一年）；

②不满一年的实际结算金额＝（实际养护管理天数/365天）×包干的总价（一年）；

③现有死亡苗木、杂草由中标单位负责清除，草坪、色块由中标单位负责修剪。

现有死亡树木由常州市天宁区建设局根据具体情况安排补植。

病虫害防治的费用需包括在投标报价中，由中标单位负责。

④施肥、设施维护、应急处置等需事先通知常州市天宁区建设局，不办理签证的不予结算，并从报价中扣除相关费用。

⑤管养用水、电由管养单位自行解决，有自来水公司指定甲方的取水点取水。垃圾清运费应包含在投标报价中。

⑥园灯保洁由中标单位负责，园灯的损坏需及时与市路灯管理处联系。

⑦所有车辆不能进入铺装场地（停车场除外）。安全标识、指示牌以现场实际为准。

⑧投标单位应对现场进行充分了解、勘察后再作报价。

3、投标报价必须打印，各项目必须填写完整、准确，提供的资料需如实填报。所有报价表必须加盖单位公章，并经法定代表人或授权委托人签字认可。

- 开标、评标、定标

十七、开标时间地点

投标文件截止的时间即为开标时间：2016年*月*日上午9：30，如有变动，另行书面通知。

开标地点为招标人特别指定的地点：常州市竹林北路256号、天宁科技促进中心17楼1788会议室。

十八、评标、定标方法

招标人针对标的具体情况，采用综合打分法的评标方法。

综合打分法：即由招标人制定评标因素（如价格、实施方案、设备、人员、业绩、质量承诺、服务、信誉等）和相应的加权分值；评标委员会分别对每个满足招标文件的投标人进行评价、打分；汇总计算评标委员会对每个投标人的打分，给出每个投标人的分值。

十九、开标会

开标会按招标文件中规定的时间、地点举行，由招标人主持，在有关部门监督下进行。招标人、所有投标人和政府采购管理机关及有关监督部门的代表参加开标会。招标人向到会的投标人宣布评标、定标办法实施细则。

二十、开标时，由监督部门代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，工作人员当众拆封，由投标人宣读名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

二十一、招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时均应当众予以拆封、宣读。招标人对开标过程予以记录。

二十二、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

1、应交未交投标保证金的。

2、未按照招标文件规定要求标志、密封、签署、盖章的。

3、授权委托书无投标人公章、法定代表人的签名或盖章，或委托书非原件。

4、不具备招标文件中规定资格要求的，或资格要求证明材料提供不齐全的。

5、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认。

6、投标人的投标报价超出最高限价或者财政采购预算，采购单位无法承担支付的。（本项目采购预算即管养经费项目预算标准：一标段为90万元/年、二标段为150万元/年、三标段为115万元/年、四标段为105万元/年、五标段为143万元/年、六标段为65万元/年、七标段为142万元/年、八标段为90万元/年）

7、投标单位的法定代表人（或授权委托人）未按时到场参加开标会议的。

8、投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准。

9、投标人在投标文件中存在严重错误，并影响对其他投标人的评审的。

10、逾期送达的投标文件。

11、投标材料所述情况和所附相关资料不实的。

12、不符合法律、法规及招标文件规定的其他实质性要求的。

二十三、评标、定标

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。定标根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人由招标人确定中标人。

二十四、投标文件的澄清

1、为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，并应加盖投标人公章及法定代表人或其授权委托人的签名或盖章。

4、投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

二十五、评标中作为废标处理的情况：

1、符合规定条件的绿化养护企业或者对招标文件作实质响应的单位不足三家的；

2、出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价超过了采购预算，采购方不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二十六、中标人确定后，招标人即向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

中标书对招标人和中标人具有法律约束力。

第六章  合同签订、验收及工程结算

二十七、合同签订

1、中标单位一经确定，即与采购单位、政府采购中心签订合同（合同格式见附件13）。

2、合同一式肆份，采购单位二份、投标人一份、政府采购中心一份。

3、履约过程中如有变动，须经各方协商一致后方可更改。

二十八、验收及考核办法

1、绿地管养合同到期后的考核、验收由采购单位负责。绿化管养考核实施细则及奖惩措施详见附件7～附件11。

2、管养期内项目负责人职称证书由招标方暂押。

3、经考核一年内有两次不及格被淘汰者三年之内不得参与本区绿化养护政府采购活动。

4、一年内连续3个月在局所有标段中经考核为最后一名的，立即终止合同由该标段的第二名递补，如该标段第二名为其他标段的中标人则由该标段的第三名递补，以此类推。

二十九、结算

1、合同订立后中标单位凭合同原件每三个月可直接与采购单位办理合同付款；

2、合同期满后中标单位凭采购单位出具的考核合格证明与评分表、验收合格报告、本单位发票原件及合同到采购单位办理工程款结算手续。

附件1：

投 标 人 声 明 函

常州市天宁区政府采购中心：

我单位收到“常天政采标[2016]       号”招标文件，经仔细阅读和研究，决定参加竞争，愿意完全接受编制说明中的所有条件和要求。

1、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、我单位认为招标单位有权决定中标者，还认为政府采购较低投标价是中标的主要条件，但不是唯一的中标条件。

3、应标材料在开标、评标、决标的全过程中，不作任何更改和变动。

4、愿意按照规定交纳履约保证金。

5、我单位如果未按标书要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受采购中心的处罚。

6、如果我单位中标，我单位承诺：在本项目中优先录用本市下岗职工。

投标文件中所有关于投标资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位法定代表人签字：

投标单位公章：

2016年   月   日

附件2：

授 权 委 托 书

本授权书声明：                                        （投标人名称）的                          （法定代表人姓名、职务）代表投标人授权                           （被授权人的姓名、职务）为本投标的合法代理人，全权负责参加绿化养护管理项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于         年      月       日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职       务：

单 位 名 称：

地       址：

代理人（被授权人）签字盖章：

职       务：

单 位 名 称：

地       址：

投标人名称（公章）：

日      期：

附件3：

常 州 市 天 宁 区 政 府 采 购 中 心

“常天政采标[2016]    号”绿化养护管理项目

投标报价总表

投标单位（公章）：

联系人：             联系电话：                  单位：元

| 序号 | 分项工程名称 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 |  | 按年度（壹年）计算 |
| 2 | 独立费 |  | 按年度（壹年）计算 |
| 3 | 绿地保洁及设施维护 |  | 按年度（壹年）计算 |
| 4 | 响应应急处置 |  | 按年度（壹年）计算 |
| 5 | 考评费 |  | 按年度（壹年）计算 |
| 6 | 总价（小写） |  | 按年度（壹年）汇总计算 |
| 7 | 总价（大写） |  |  |

法定代表人或授权委托人：（签章）

投标日期：2016年   月   日

附件4：

质 量 保 证 书

我公司就“常天政采标[2016]      号”绿化养护管理的服务质量保证如下：

投标单位：（章）

法定代表人：（签字）

日    期：

附件5：

服 务 承 诺 书

我公司就“常天政采标[2016]       号”绿化养护管理投标的服务承诺如下：

投标单位：（章）

法定代表人：（签字）

日    期：

附件6：

投 标 文 件 组 成 格 式

一、投标人声明函

二、授权委托书

三、投标报价表

1、投标报价总表

2、管养数量清单分项报价表

四、质量保证书

五、服务承诺书

六、企业基本情况

1、企业四证复印件（企业法人营业执照、税务登记证、园林绿化企业资质证和项目负责人园林绿化专业职称证书）（其中六标段还需提供1名专职园艺师的职业资格证书、1名电工的特种作业操作证）；

2、企业拥有初级或初级以上专业技术职称人员一览表及职称资格证书、劳动部门社保证明复印件；

3、企业拥有初级或初级以上专业技术工种人员一览表及岗位等级证书、劳动部门社保证明复印件；

4、企业拥有绿化养护专业机具及车辆一览表及购买发票、机动车登记证书、行驶证等证明材料复印件；

5、企业近三年在常州市的绿化养护业绩一览表及养护合同（注明绿地养护面积或行道树养护数量的绿化养护合同、公园面积和基本情况介绍，但不包括绿化工程合同以及绿化托管合同）等证明材料复印件；

6、企业近三年内获得市级或市级以上绿化养护方面的表彰的证明材料复印件。

七、绿地管养方案

1、绿地养护措施

2、园容保洁措施

3、设施维修措施

4、养护人员配置一览表

5、恶劣天气应急预案

6、材料进场计划

7、安全、文明管养措施

8、合理化建议

附件7：

天宁区绿化管养考核细则（一）

考核得分与经费支付部分

一、绿化管养考核巡查办法

1、考核巡查次数

考核巡查人员每周对分工范围内的绿地全面进行巡查，不少于三次；

2、考核巡查步骤

（1）考核巡查人员按照“横向到边、纵向到底”的原则对绿地进行检查，对于公园、广场及体量大的重点道路绿地应步行排查，做到全面、细致、无遗漏；

（2）考核巡查人员须及时整理问题，标明详细情况、整改期限等，将整改意见通过书面或电邮或传真发送给养护单位落实整改，发送完毕后须电话确认并记录备案；

（3）考核巡查人员安排时间进行下一轮检查，并对上周问题的整改落实情况进行复查，复查记录报相关养护单位并记录备案，作为月度评分依据；

（4）考核巡查人员每日对当天工作情况进行记录，每周做一次小结，月底对分工范围内的绿地的管养情况进行全面总结。

3、月度养护得分

月度养护得分主要对养护单位每月取得的数字化城管考评、区考核巡查、整改回复等三方面得分的加权平均值，结合当月社会反响等其它方面情况计算出该单位的月度得分。

（1）数字化城管考评得分＝当月该单位考评得分÷80×100

注：当月该单位考评得分＝考核路段分数总和÷考核次数

（2）区考核巡查得分＝(80-当月该单位考核巡查扣分数总和)/80

注：区考核巡查评分标准见附表，打分时按百分制进行换算

（3）整改回复得分＝（已整改问题个数÷需整改问题个数）×70+（已整改自查自纠问题个数÷需整改自查自纠问题个数）×30

（4）对于当月接受过数字化城管考评的单位

单位月度得分＝数字化城管考评得分×0.4+区考核巡查得分×0.3+整改回复得分×0.3－其它失分（社会反响、违章破坏等）

（5）对于当于没接受过数字化城管考评的单位

单位月度得分＝（区考核巡查得分×0.3+整改回复得分×0.3）÷0.6－其它失分（社会反响、违章破坏等）

4、考核管养经费支付

管养经费以每三个月为周期进行支付，年度支付四次。由每月考核得分的平均分作为依据，得分95分以上（含95分），按合同价支付该养护期100%管养经费；得分低于95分，每低一分，按照合同价扣除该养护期管护经费的1%，以此类推计算。

5、奖惩措施

（1）按年度经费总价10%作为每期支付预留金

（2）年终最后一笔款项支付时，按全年总平均分计算，95分以上者全额拨付预留金，每低于95分一分者，则扣除预留金的1%，以此类推。

（3）全年以总平均分为准，排出成绩优秀者，予以表彰。

二、对绿化养护单位管养责任的追究情形及处理措施

1、城市长效管理考评重大失分：

对于数字化城管考评中一次扣分达到或超过3分的公园、道路绿地，向相关养护单位发出书面警告，提醒其引起充分重视；对同一绿地在同一个月内的养护周期内两次扣分达到或超过3分的，约见该养护单位项目负责人，督促其加强管养力度；对同一绿地在同一月内三次扣分达到或超过3分的，可以单方终止该绿地的养护合同，交由其他养护单位进行管理。

2、绿地看护不力造成的损失：

对于绿地内发生的违章搭建、开挖、占用等破坏行为，由于养护人员未有效看护造成绿化、设施损坏的，该标段绿地的月度评分中每处扣1分，并由养护单位负责落实该受损绿化、设施的恢复工作。

3、管养不当造成不良社会影响：

对于因养护不当而引起社会投诉或媒体曝光，经查实并造成不良影响的，该标段绿地的月度评分中每处扣2分；如造成区级城市长效管理月度考评失分的，该标段绿地月度评分中每处扣5分。

附件8：

天宁区绿化管养考核细则（二）

巡查及整改部分

一、巡查与整改

1、加强自查自纠制度，乙方每日认真巡查养护地段，按照相应标准自查需整改内容（不得少于20个问题），每周五通过电子邮件上报甲方（邮件地址：      ），每周不得少于一次，未上报的扣2分；

2、甲方在日巡查中，发现乙方在自查自纠中未涉及的问题，直接按《细则》扣分；若市城管考核扣分情况与日巡查通报或整改通知相同的，则按照市城管考核扣分。甲方下发的日巡查通报中提出的问题，乙方除不可抗力因素，均要求限期整改，并予以回复。逾期不改的，则按照《城市绿化管养考核细则》标准扣除双倍分数。

3、甲方规定时间内，乙方不整改或整改不到位的，甲方开具整改通知单，每张5分，从当月考核分数中扣除；若同类问题日巡查通报中重复出现第二次，则第二张整改单则为10分。若两次整改仍不能到位的，视乙方为自动放弃管养资格，甲方有权解除所有管养合同。整改单扣分与第二项扣分不重复，以整改单扣分优先。

4、乙方在市城管长效考评中扣分的，自平台公布考评成绩起2个工作日内，向甲方上报整改情况，逾期不整改、不回复按《细则》双倍扣分；

5、甲方在巡查过程中，发现乙方养护现场管理人员连续三次不在岗的，甲方有权解除所有管养合同，重新招标，确定新的管养单位。

6、该标段配备的项目经理必须参与本标段日常养护工作，及时参加甲方召开的养护例会，反应相关工作情况，一次不到场的扣2分，连续两次不到场的甲方有权终止养护合同。

7、对养护工作中遇到围绿破绿行为的，乙方应竭力制止。若因看护不力造成绿化、设施损坏的，乙方应积极向相应部门举报，并对破坏的绿地做好各项数据的统计工作。

8、乙方对所管养范围不能履行绿化养护职责的，可向甲方提出书面申请，要求解除所有管养合同，甲方将按有关程序重新招标。

二、约定事项

双方职责：甲方负责对绿化管养进行指导、督查与考核，乙方负责对所承包的项目按照《常州市城市长效综合管理考评标准及计分细则》（附件9）、《常州市城市绿地养护管理质量标准》（附件10）、《常州市城市绿地养护技术要求》（附件11）进行养护管理。

三、考核办法

甲方对乙方承包绿化进行日常巡查和月度专业考核，并结合平时社会反响进行月度综合评分。月度综合评分总分为100分，具体评分方法详见《天宁区绿化管养考核细则（一）考核得分与经费支付部分》（附件7）、《天宁区绿化管养考核细则（二）巡查及整改部分》（附件8）以及《常州市城市长效综合管理考评标准及计分细则》（附件9）。

四、付款方式

每三个月经费支付以天宁区建设局月考得分为依据，参照考虑市城管考评委月考情况，综合得分95分以上（含95分）按合同价支付该季度全额管养经费；综合得分在95分以下的，每降一分，按照合同价扣除该季度养护经费的1%，以此类推计算。

五、有下列情形之一的，合同甲方有权单方终止合同乙方的管养：

1、未按招标文件的要求（如管养期间无固定经营场所、养护机械等）组织养护工作的；

2、管养合同进行转包的；乙方不得将承包养护的事项转包他人。连续三次考核低于85分的，甲方可以单方面中止养护协议（合同）。

3、对绿化科在巡查过程中发现的问题，管养单位接到整改通知书后，在相应时间内二次整改仍不能到位的，视为自动放弃管养资格，解除所有管养合同。

4、绿化科在巡查过程中，发现现场管理人员连续三次不在岗的，我局将与该管养单位解除所有管养合同，重新招标，确定新的管养单位。

六、其他约定事项

1、乙方因管理不善导致树木损伤、死亡或设施未完好的，由乙方负责补种、修复，并自行承担所需费用，直至合同期满。届时乙方未恢复，甲方委托他人修复的，所需费用则由乙方承担。

2、承包期内，乙方管养范围内因城市建设减少的绿地，按实际减少的面积，从减少的下月起核减相应管养经费。

3、如市、区城市长效管理政策调整，临街绿化纳入环卫一体化保洁，其绿化保洁费应相应扣除。

4、天宁区建设局绿化科将根据年度养护工作月历，及时通知各养护单位作好相关技术工作和工序，各单位按要求做好绿化养护工作；大规模施肥及设施维护工作须事先告知，经绿化科工作人员现场察看后并做书面签证，作为管养经费拨付依据；未通知绿化科工作人员也未做签证的，将视为不施肥，相应的肥料经费将扣除。乔木、灌木、球类全年需施基肥两次，追肥若干次，施肥量不少于0.75千克/棵×年；绿篱、色块、地被、草坪需施基肥两次，追肥若干次，施肥量不少于0.12千克/平方米×年；花卉全年施基肥4次，追肥若干次，施肥量不少于0.12千克/平方米×年。

附件9-1：

常州市城市长效综合管理考评标准及计分细则

（城市绿化100分）

| 序号 | 考评标准 | 扣分依据 | 每处 扣分 | 考核 单位 | 整改 时限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 行道树应排列整齐，树冠应均匀完整，枝繁叶茂，无病虫害，无缺株、死株，树边无泥土裸露现象，不得影响机动车通行和路灯照明，不得影响电力、通信等管线及周边建筑物，其支撑物应统一高度，统一形式。道路绿化隔离带的绿篱应修剪整齐，无空秃、无明显缺株现象、树叶无积尘，内无垃圾和杂物，无大型缠绕性杂草；无重大病虫害发生。箱体绿化无死株，缺株，箱体完好；草坪、地被植物生长良好，修剪整齐，无空秃、毁绿种菜现象，无明显影响景观的杂草；草花生长良好，无空秃，无明显杂草、病虫害。 | 行道树有明显枯枝（一级分支干枯死亡），死树未清理（整株枯死）、行道树缺株。无树池盖板覆盖、树池未用草坪、地被覆盖（整条路未实施除外）；箱体绿化死株，缺株，箱体破损。 | 2 | 辖市（区）政府 园林局 城乡建设局 交通局 | 7天 | 1.非种植季节：5至10月份。 2.非种植季节发现问题不作为现场扣分处理。 3.行道树影响安全的，不作为现场扣分处理。 4.空秃主要指绿篱、景观草坪的空秃。 5.未经许可设置的广告包括树木之间悬挂条幅；路灯杆上的罗马旗、灯箱；公园、绿地（上）范围内的灯箱、杆牌、标牌等。 6.公园绿地内设施考核各责任主体。 7.公园绿地内设置广告、气球、拱门，举办商业性经营活动由园林局负责审批和查处。 |
|  |  | 草坪、地被植物未及时修剪，草坪高度超过10cm-15cm，草坪、草地生长差，有大于1平方米的空秃（绿地分割沟和待种植的平整地除外），有毁绿种菜现象，有明显高于草坪的杂草。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 行道树影响机动车通行、路灯照明，影响电力、通信等管线及周边建筑物安全。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 行道树、绿化隔离带树叶有严重积尘，绿化隔离带、行道树穴、箱体内有杂物、烟头等废弃物。 | 2 |  | 1天 |  |
|  |  | 乔灌木有一级分枝干枯、有死树、树桩、缺株，有大型缠绕性杂草、有病虫害成片枝叶受害率25%以上。 | 2 |  | 7天 |  |
|  |  | 绿篱修剪不整齐，影响景观；生长差，有大于1平方米集中空秃（待种植的平整地除外）、死亡；有病虫害，植株受害率20%以上；有明显高于灌木植株的杂草。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 草花生长差，有大于0.5平方米的集中空秃、死亡；有明显高于草花的杂草；有病虫害，植株死亡率超过20%。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 公园绿地、行道树、绿化带内有违章（规）刻画、张贴、涂写、吊（悬）挂、晾晒、堆放等现象。 | 2 |  | 1天 |  |
| 二 | 公园绿地（园林小品）和附属设施完好整洁，古树、名木应设有明显的保护标志。园灯、石凳、喷水池、护栏等各类绿化设施应保持完好、整洁。公园绿地内的水体应保持清洁，无杂物漂浮；绿地内不得擅自设置广告牌（灯箱）等。 | 园林建（构）筑物外立面破损（大于0.5平方米）；公厕外立面破损，内部墙面脱落，设施有缺失、破损；公厕内脏乱有污水外溢。 | 2 |  | 7天 |  |
|  |  | 绿地设施上有违章（规）张贴、涂写等现象。 | 2 |  | 4小时 |  |
|  |  | 绿地内园路、铺装地坪有大面积破损和积水（园路、铺装地坪有破损大于0.5平方米；积水大于3平方米）。 | 2 |  | 7天 |  |
|  |  | 绿地内园椅、果壳箱、栏杆等设施破损；驳岸、栏杆、桥梁、景观灯、健身器材等缺损。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 绿地范围内脏乱、有垃圾；绿地内水面有漂浮物，水质差、有异味。 | 2 |  | 1天 |  |
|  |  | 绿地上有乱停车、违规设摊等现象。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 公园、绿地范围内，未经许可设置广告的。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 未经批准违规设置气球、拱门；擅自举办商业性经营活动的。 | 2 |  |  |  |

附件9-2：

常州市城市长效综合管理考评标准及计分细则

（生态绿道100分）

| 序号 | 考评标准 | 扣分依据 | 每处 扣分 | 考核 单位 | 整改 时限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿道路面平整完好，无破损、坑洼；驿馆、驿站休息点等基础设施（自行车依靠点、休息椅、垃圾箱、路灯、景观灯、栈道等）完好，外观整洁，无破损、缺失；各类标志标牌完好，标识清楚，无破损、污染；绿道内无机动车、电动自行车（电动摩托车）行驶、停放，绿地内无乱停车现象。 | 路面破损、坑洼；驿馆、驿站休息点等基础设施（自行车依靠点、休息椅、垃圾箱、路灯、景观灯、栈道等）破损、缺失。 | 2 | 辖市（区）政府 公安局 城乡建设局 交通局 园林局 城管局 | 7天 | 1.基础设施考核各责任主体。 2.不在城市道路范围内的停车管理属各辖市区政府。 3.机动车占道查处的责任主体为公安局。 |
|  |  | 各类标志标牌标识错误、破损、污染。 | 2 |  | 3天 |  |
|  |  | 机动车或电动自行车（电动摩托车）行使、停放在绿道内，自行车停放在绿地内。 | 0.5 |  | 4小时 |  |
| 二 | 绿化生长良好，无病虫害、空秃、缺株、死株，箱体（盆栽）绿化箱体（花盆）完好，无破损，绿化及时修剪和除草，无明显枯枝、无明显杂草。 | 绿化发生病虫害、有空秃、缺株、死株现象。 | 3 |  | 3天 | 1.非种植季节：5至10月份。 2.非种植季节发现问题不作现场扣分处理。 |
|  |  | 箱体（盆栽）绿化箱体或花盆破损。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 绿化未及时修剪或除草，有明显的枯枝、杂草。 | 2 |  |  |  |
| 三 | 绿道内干净整洁，路面无积尘、油污、积水、淤泥、垃圾包、瓜皮果壳、纸屑、烟蒂、混凝土、沙、石、砖、渣土等废弃物，垃圾（果壳）箱周边无暴露垃圾，绿道范围内无垃圾倾倒现象。 | 绿道路面有积尘、油污、积水、淤泥（肉眼可视）、垃圾包、瓜皮果壳、纸屑、烟蒂、混凝土、沙、石、砖、渣土等废弃物（每平方3处以上），垃圾（果壳）箱周边有暴露垃圾（单个垃圾包除外）。 | 2 |  | 4小时 | 需动用机械整改的，整改时限为1天。 |
|  |  | 有曝露垃圾或垃圾倾倒现象。 | 3 |  |  |  |
| 四 | 绿道范围内秩序良好，无流动摊贩、无占道堆放（经营），无未经许可设置的广告、条幅、标语、气球、彩旗等，无违章（规）张贴、涂写、吊（悬、披）挂、刻画、晾晒、无乱搭建、乱开挖，无生火、烧烤、燃放烟花爆竹等现象。 | 有流动摊贩、占道堆放（经营）现象。 | 3 |  | 4小时 | 1.乱搭建、未经批准乱开挖整改时限为3天。 2.单张乱张贴且较小不易被发现、地面上乱涂写不作扣分处理；乱涂写未按相近色覆盖、不规则覆盖均视作乱涂写。 3.未经许可设置的广告责任主体为城管局。 |
|  |  | 未经许可设置的广告、条幅、标语、气球、彩旗等。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 有违章（规）张贴、涂写、吊（悬、披）挂、刻画、晾晒等现象。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 有乱搭建、乱开挖，乱生火、烧烤、燃放烟花爆竹等现象。 | 3 |  | 立即 整改 |  |

附件10：

常州市城市绿地养护管理质量标准

一、公园、街头绿地养护标准

| 内容 | 公 园、街 头 游 园 养 护 质 量 要 求 |
| --- | --- |
| 乔灌木 | 1、生长旺盛，树冠完整，主侧枝均匀，数量适宜，内膛通风透光；2、叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害；3、枝干健壮，无枯、死枝、过密枝、下垂枝等，无蛀干害虫为害；4、无死缺株，及时清除绿地内的杂树，及时更换死树；5、乔木根部无萌蘖枝；6、树上无乱牵乱挂现象；7、乔木下方以乔木直径的5倍为准切边，松土；8、成片林下杂草不得高于20公分,无藤本缠绕；9、树木按时开花结果，季相明显，无黄化现象，每年施基肥一次、追肥若干次，施肥量不少于0.3千克/棵*年；10、入冬前涂白，涂白高度为1.2米；11、花灌木及时修剪、整形，及时摘除残花，全年施基肥1次，开花前追施磷钾肥。 |
| 草坪 | 1、生长旺盛，草坪平整，色泽均一，草根不裸露；2、生长季节不枯黄，无杂草，覆盖率95以上（>95%）；3、修剪及时，修剪高度符合要求；4、草坪与色块、乔木、灌木之间有明显的分隔沟，沟宽30厘米；5、草坪全年施基肥两次、追肥若干次，施肥量不少于0.12千克/平方米*年；6、草坪无病虫害；7、草坪上保持清洁，无枯枝落叶，无垃圾及堆料堆物。 |
| 花卉 | 1、全年换花至少六次（需进口F1代品种）；2、花卉植株丰满，生长正常、长势均衡，无病虫害、无枯枝、残花（残花量≤10%），无缺株、倒伏；3、花坛图案清晰，线条流畅，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致；4、花间隙无杂草，密植，株间距不超过5㎝；5、花境花卉层次分明，高矮有序，花后及时修剪残化花及花梗；6、草花更换前先深翻、调整地形、施肥，施肥量不少于0.12千克/平方米*次，换花时间不得超过7天，工完场地清，无杂物、无泥浆。 |
| 绿篱及地被 | 1、生长茂盛，枝条茂密；2、绿篱生长季节及时修剪、追肥，修剪形态符合景观观赏要求；3、无人为践踏、断行缺株现象；4、无垃圾杂物；5、无病虫害；6、全年施基肥1次、追肥若干，施肥量不少于0.12千克/平方米*年。 |
| 水面 | 1、水面无漂浮物；2、禁止垂钓，夏季禁止游泳；3、河内水草清理及时；4、水生植物秋冬季按要求收割；5、水质良好，无污染、无异味。 |
| 园林 小品及设施 | 1、保持园林小品每日擦洗，清洁卫生，无灰尘污渍，无乱张贴、涂刻现象；2、园林小品设施损坏后确保一周内修好，满足长效管理考评要求；3、园林设施中凡油漆、涂料部位每年刷新一次并保证全年不脱落；4、座凳、台桌、痰盂、果壳箱等每日擦洗、保持完好，无破损现象；5、亭廊、围栏、园路及各种铺装保持完好清洁，雨后及时擦洗；6、木质设施每两年大修一次；7、喷泉的喷头要定期检修，无堵塞；8、园路、铺装平整，无积水、无泥浆。 |
| 其它 | 1、公共厕所的保洁、灭杀到位，无臭味，设施完备，无偷盗现象；2、绿地平整、土肥状况良好，浇水及时，无建筑垃圾；3、无乱堆放、乱设摊和车辆乱停放现象；4、现场秩序维持到位；5、绿地内每天24小时不间断保洁、24小时保安，管理人数不少于3人/万平方米,着装统一；6、垃圾日积日清、建立完备的绿化管养台帐；7、针对不同季节按要求实施养护管理。 |

二、道路绿地养护标准

| 内容 | 道 路 养 护 质 量 要 求 |
| --- | --- |
| 乔灌木 | 1、生长旺盛，树冠完整，主侧枝均匀，数量适宜，内膛通风透光；2、叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害；3、枝干健壮，无枯、死枝、过密枝、下垂枝等，无蛀干害虫为害；4、无死缺株，及时清除绿地内的杂树，及时更换死树；5、乔木根部无萌蘖枝；6、树上无乱牵乱挂现象；7、乔木下方以乔木直径的5倍为准切边，松土；8、成片林下杂草不得高于20公分,无藤本缠绕；9、树木按时开花结果，季相明显，无黄化现象，每年施基肥一次、追肥若干次，施肥量不少于0.3千克/棵*年；10、入冬前涂白，涂白高度为1.2米；11、花灌木及时修剪、整形，及时摘除残花，全年全年施基肥1次，开花前追施磷钾肥。 |
| 草坪 | 1、生长旺盛，草坪平整，色泽均一，草根不裸露；2、生长季节不枯黄，无杂草，覆盖率95以上（>95%）；3、修剪及时，修剪高度符合要求；4、草坪与色块、乔木、灌木之间有明显的分隔沟，沟宽30厘米；5、草坪全年施基肥两次、追肥若干次，施肥量不少于0.12千克/平方米*年；6、草坪无病虫害；7、草坪上保持清洁，无枯枝落叶，无垃圾及堆料堆物。 |
| 绿篱及地被 | 1、生长茂盛，枝条茂密；2、绿篱生长季节及时修剪、追肥，修剪形态符合景观观赏要求；3、无人为践踏、断行缺株现象；4、无垃圾杂物；5、无病虫害；6、全年施基肥1次、追肥若干，施肥量不少于0.12千克/平方米*年。 |
| 其它 | 1、公共厕所保洁、灭杀到位，无臭味，设施完备，无偷盗现象；2、绿地平整、土肥状况良好，浇水及时，无建筑垃圾；3、无乱堆放、乱设摊和车辆乱停放现象；4、现场秩序维持到位；5、绿地内每天16小时不间断保洁，管理人数不少于2人/万平方米,着装统一，且管理人员人数满足管养要求；6、垃圾日积日清、建立完备的绿化管养台帐；7、绿地边界清晰，有明显的分隔沟；绿地内无垃圾、杂物、杂草；8、针对不同季节按要求实施养护管理。 |

附件11：

常州市城市绿地养护技术要求

一、总体要求

1、绿化养护必须由具有相应绿化施工资质的专业队伍来承担。

2、绿化养护按照《江苏省城市园林绿化植物技术规定（试行）》和《江苏省住宅物业管理服务标准》等规定执行。

3、养护单位应具备专业养护管理人员和专业技术工人进行作业，施工过程中无违章操作现象，无安全事故。

4、养护单位在常州市区有固定的办公场所，所提供的植物材料、生产资料、机械设备和工具必须满足绿化养护的要求，并且对环境没有污染。

5、养护后的绿地应植物生长旺盛，设施完善，环境整洁美观。

二、养护技术要求

- （一）园林植物养护

1、修剪

所有乔灌木秋冬季修剪原则上在当年11月开始至次年1月底结束。

行道树和园林乔木主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝等，无枯枝危膀，园林乔木要求树型优美，新植行道树要求分枝点高度留养一致，不影响交通。生长季节及时剥芽，芽长不超过10厘米。

花灌木秋冬季修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10厘米。

色块、绿篱、地被要及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞。

草坪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5－7公分，年修剪次数：冷季型为40次 (冬季12－2月份，2 次／月；春季3－4月份，3次／月；5－6月份，5次／月；夏季7－8月份，2次／月；秋季9－11月份，5次／月) ，暖季型为20次。

所有修剪剩余物要当日清理完毕，保证现场整洁，防止滋生病虫害。

- 2、浇水

- 植物浇水应根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要浇透。

草坪浇水必须湿透根系层，冷季型草坪在春秋二季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水， 1－2月，1次／周；3－6月，3次／周；7－8月，4次／周；9－10月，3次／周；11－12月，2次／周。

对于名贵树木及新种植树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

对于球类、色块等植物要每周进行冲洗蒙尘，保持植物叶面清洁卫生，色泽光洁。

植物周围雨后积水应及时排除。

3、松土、除草

树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限。

种植在草坪内的树木在树穴周围要根据甲方具体要求对草坪切边，乔、灌木下的杂草应及时铲除。

地被植物在未覆盖前，应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

景观草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖度不少于95％，集中空秃不大于0.5平方米。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草，慎用化学除草。

4、病虫害防治

做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。根据甲方下发的病虫害防治通知，在规定时间内按要求统一完成规定对象、规定配比、规定农药的喷洒工作，做好病虫害的预防工作。病虫害高发季节，在农药统一喷洒后仍须落实专业植保员做好日常巡查工作，及时发现病虫害，及时喷洒农药，确保在2天内治理完毕。病虫害应控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。用药必须符合环保要求，使用生态农药比例不少于50%。

喷药时间宜在清早或傍晚，为防止产生抗药性，应以使用生物农药为主，禁止使用国家明令禁止的剧毒农药，且应多种农药轮流使用。

6－8月病害多发季节，冷季型草坪修剪后1－2天内，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锌等）防止病害发生。

5、施肥

施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

绿地内树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25－30公分。

6、保护

每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白），并在树木休眠期内，进行扶正。对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏。出现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐烂部位应按外科方法进行处理。

台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。用于支撑、固定的材料应坚固耐用美观，并采用软性材料同植物接触。

7、补植

发现枯枝、死枝需24小时内处理完毕；如出现树木死亡，应及时报批，认定死亡原因后，根据责任进行倒伐或补植。死亡树木须连同根部在一周内挖除，并填平挖穴，如须补植的须在一星期内补种完毕，补植树木应选用同品种、同规格苗木，并确保成活。

因人为破坏或其它因素造成的花灌木、地被、草坪及草花缺损的，应在3天内补种完成。

（二）卫生保洁

日常保洁人员应统一着装上岗，穿戴整齐。

绿地（包括水面）、设施应巡视保洁，及时清理，做到无垃圾、石子砖块、各种杂物、白色污染（树挂）。无绿色废弃物（如树枝、树叶、草屑等）。

绿地垃圾出处由中标单位自行选择，费用均包含在投标报价中。

（三）绿地保护

应安排专门地方用于养护工具、机械的安放，绿地中严禁停放任何车辆。

绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象。

绿地保安全天候24小时，无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，未及时上报而造成的损失由养护单位承担。

绿地占用必须持有严格的审批手续，未经审批，严禁各种侵占绿地行为发生。经审批同意占用的，须全过程跟踪，严格控制施工作业面，临时占用的要及时恢复。

中标单位接收养护后，应在第一时间内对现有乔灌木的绕杆草绳、木结构支撑、铅丝支撑等进行一次整理，能去除的去除，如确需保留的应加以更换、整理，并在今后管理中，加强检查、随时整理，确保美观整齐。

（四）绿化养护台帐

应建立完整的绿化养护台帐，并由专人负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

月度养护计划及养护作业应按时记录、及时上报，并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。

附件12-1：

标段概况及分项报价表

| 标段号：一标段 管养经费标准：90万元/年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价（元） |
| 绿化养护 | 1 | 行道树 | 18986 | 棵 |  |  |
|  | 植物养护小计 |  |  |  |  |  |
| 独立费 | 1 | 肥料 | 13600 | 千克/年 | 6 | 81600 |
|  | 2 | 农药 | 18986 | 棵 |  |  |
| 绿地保洁及设施维护 | 1 | 绿地保洁 | 18986 | 棵 |  |  |
|  | 2 | 设施维护 | 1 | 项 | 45000 | 45000 |
| 响应应急处置 | 1 | 响应应急处置 | 1 | 项 | 45000 | 45000 |
| 考评费 | 1 | 考评费 | 1 | 项 | 90000 | 90000 |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、道路绿地养护按照不少于2人/万平方米管理人员的标准配置。

2、公园、街头绿地养护按照不少于3人/万平方米管理人员的标准配置。

附件12-2：

标段概况及分项报价表

| 标段号：二标段 管养经费标准：150万元/年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二标段 | 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价（元） |
| 绿化养护 | 1 | 绿化 | 287041 | 平方米 |  |  |
|  | 植物养护小计 |  |  |  |  |  |
| 独立费 | 1 | 肥料 | 51600 | 千克/年 | 6 | 309600 |
|  | 2 | 农药 | 287041 | 平方米 |  |  |
| 绿地保洁及设施维护 | 1 | 绿地保洁 | 287041 | 平方米 |  |  |
|  | 2 | 设施维护 | 1 | 项 | 75000 | 75000 |
|  | 3 | 木栈道 | 2878 | 平方米 |  |  |
|  | 4 | 栏杆 | 9178 | 米 |  |  |
| 响应应急处置 | 1 | 响应应急处置 | 1 | 项 | 75000 | 75000 |
| 考评费 | 1 | 考评费 | 1 | 项 | 150000 | 150000 |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、道路绿地养护按照不少于2人/万平方米管理人员的标准配置。

2、公园、街头绿地养护按照不少于3人/万平方米管理人员的标准配置。

附件12-3：

标段概况及分项报价表

| 标段号：三标段 管养经费标准：115万元/年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三标段 | 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价（元） |
| 绿化养护 | 1 | 绿化 | 269427 | 平方米 |  |  |
|  | 植物养护小计 |  |  |  |  |  |
| 独立费 | 1 | 肥料 | 48400 | 千克/年 | 6 | 290400 |
|  | 2 | 农药 | 269427 | 平方米 |  |  |
| 绿地保洁及设施维护 | 1 | 绿地保洁 | 269427 | 平方米 |  |  |
|  | 2 | 设施维护 | 1 | 项 | 57500 | 57500 |
| 响应应急处置 | 1 | 响应应急处置 | 1 | 项 | 57500 | 57500 |
| 考评费 | 1 | 考评费 | 1 | 项 | 115000 | 115000 |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、道路绿地养护按照不少于2人/万平方米管理人员的标准配置。

2、公园、街头绿地养护按照不少于3人/万平方米管理人员的标准配置。

附件12-4：

标段概况及分项报价表

| 标段号：四标段 管养经费标准：105万元/年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四标段 | 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价（元） |
| 绿化养护 | 1 | 绿化 | 238635 | 平方米 |  |  |
|  | 2 | 箱体绿化 | 585 | 棵 |  |  |
|  | 3 | 月季 | 2400 | 米 |  |  |
|  | 植物养护小计 |  |  |  |  |  |
| 独立费 | 1 | 肥料 | 43000 | 千克/年 | 6 | 258000 |
|  | 2 | 农药 | 238635 | 平方米 |  |  |
| 绿地保洁及设施维护 | 1 | 绿地保洁 | 238635 | 平方米 |  |  |
|  | 2 | 设施维护 | 1 | 项 | 52500 | 52500 |
| 响应应急处置 | 1 | 响应应急处置 | 1 | 项 | 52500 | 52500 |
| 考评费 | 1 | 考评费 | 1 | 项 | 105000 | 105000 |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、道路绿地养护按照不少于2人/万平方米管理人员的标准配置。

2、公园、街头绿地养护按照不少于3人/万平方米管理人员的标准配置。

附件12-5：

标段概况及分项报价表

| 标段号：五标段 管养经费标准：143万元/年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五标段 | 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价（元） |
| 绿化养护 | 1 | 绿化 | 312935 | 平方米 |  |  |
|  | 植物养护小计 |  |  |  |  |  |
| 独立费 | 1 | 肥料 | 56300 | 千克/年 | 6 | 337800 |
|  | 2 | 农药 | 312935 | 平方米 |  |  |
| 绿地保洁及设施维护 | 1 | 绿地保洁 | 312935 | 平方米 |  |  |
|  | 2 | 设施维护 | 1 | 项 | 71500 | 71500 |
| 响应应急处置 | 1 | 响应应急处置 | 1 | 项 | 71500 | 71500 |
| 考评费 | 1 | 考评费 | 1 | 项 | 143000 | 143000 |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、道路绿地养护按照不少于2人/万平方米管理人员的标准配置。

2、公园、街头绿地养护按照不少于3人/万平方米管理人员的标准配置。

附件12-6：

标段概况及分项报价表

| 标段号：六标段 管养经费标准：65万元/年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六标段 | 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价（元） |
| 绿化养护 | 1 | 绿化 | 84970 | 平方米 |  |  |
|  | 植物养护小计 |  |  |  |  |  |
| 独立费 | 1 | 肥料 | 15800 | 千克/年 | 6 | 94800 |
|  | 2 | 农药 | 84970 | 平方米 |  |  |
| 绿地保洁及设施维护 | 1 | 绿地保洁 | 84970 | 平方米 |  |  |
|  | 2 | 设施维护 | 1 | 项 | 32500 | 32500 |
| 响应应急处置 | 1 | 响应应急处置 | 1 | 项 | 32500 | 32500 |
| 考评费 | 1 | 考评费 | 1 | 项 | 65000 | 65000 |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、道路绿地养护按照不少于2人/万平方米管理人员的标准配置。

2、公园、街头绿地养护按照不少于3人/万平方米管理人员的标准配置。

3、需配备1名专职园艺师、1名电工以及2名专职安保人员。

附件12-7：

标段概况及分项报价表

| 标段号：七标段 管养经费标准：142万元/年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七标段 | 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价（元） |
| 绿化养护 | 1 | 绿化 | 307474 | 平方米 |  |  |
|  | 植物养护小计 |  |  |  |  |  |
| 独立费 | 1 | 肥料 | 55300 | 千克/年 | 6 | 331800 |
|  | 2 | 农药 | 307474 | 平方米 |  |  |
| 绿地保洁及设施维护 | 1 | 绿地保洁 | 307474 | 平方米 |  |  |
|  | 2 | 设施维护 | 1 | 项 | 71000 | 71000 |
| 响应应急处置 | 1 | 响应应急处置 | 1 | 项 | 71000 | 71000 |
| 考评费 | 1 | 考评费 | 1 | 项 | 142000 | 142000 |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、道路绿地养护按照不少于2人/万平方米管理人员的标准配置。

2、公园、街头绿地养护按照不少于3人/万平方米管理人员的标准配置。

附件12-8：

标段概况及分项报价表

| 标段号：八标段 管养经费标准：90万元/年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八标段 | 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价（元） |
| 绿化养护 | 1 | 绿化 | 208186 | 平方米 |  |  |
|  | 植物养护小计 |  |  |  |  |  |
| 独立费 | 1 | 肥料 | 37400 | 千克/年 | 6 | 224400 |
|  | 2 | 农药 | 208186 | 平方米 |  |  |
| 绿地保洁及设施维护 | 1 | 绿地保洁 | 208186 | 平方米 |  |  |
|  | 2 | 设施维护 | 1 | 项 | 45000 | 45000 |
| 响应应急处置 | 1 | 响应应急处置 | 1 | 项 | 45000 | 45000 |
| 考评费 | 1 | 考评费 | 1 | 项 | 90000 | 90000 |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、道路绿地养护按照不少于2人/万平方米管理人员的标准配置。

2、公园、街头绿地养护按照不少于3人/万平方米管理人员的标准配置。

附件13-1：

常州市天宁区政府采购中心

绿化养护管理承包合同（六标段除外）

甲方：常州市天宁区建设局                   合同编号：常天政采标[2016]       号

乙方：                                     签订地点：常州市竹林北路256号

丙方：常州市天宁区政府采购中心             签订时间： 2016年  月   日

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国经济合同法》、常政发[1995]111号《常州城市绿化管理实施细则》、常政办发[1998]106号《常州市市区绿化损失赔偿标准》、常政发[2003]34#《关于市区城市绿化养护实行招投标的意见》的规定，结合本项目的实际情况，各方达成如下协议。

一、项目概况：

（一）	项目名称：“常天政采标[2016]      号”绿化养护管理

（二）	项目地点：

（三）	承包范围：详见附件12《标段概况》

（四）	承包方式：中标价包干法（一年）；不满一年的实际结算金额＝（实际养护管理天数/365天）×包干的总价（一年）。

（五）	承包期限：从2017年1月1日起至2018年12月31日止（从2017年1月1日起至2018年12月31日期间如养护达到要求，合同自动延续一年或二年，最长不超过二年，否则养护项目自2019年1月1日起重新进行招投标）。

（六）	质量要求：详见附件《绿化养护考核评分标准和质量要求》。

（七）	合同总价款（人民币大写）：

其中：1、绿化养护（人民币大写）：

2、独立费（人民币大写）：

3、绿地保洁及设施维护（人民币大写）：

4、响应应急处置（人民币大写）：

5、考评费（人民币大写）：

二、	合同要件组成：

（一）	丙方的“常天政采标[2016]    号”招标文件及相关说明；

（二）	乙方提交的投标文件；

三、甲方工作：

（一）	发包之日前，向乙方提供并经乙方现场察看确认的地域范围，现场景物、设施并说明使用注意事项，协助办理施工管理所涉及的各种申请、批件手续。

（二）	指派        为甲方代表，具体负责合同的履行，协调、处理在施工管理工作中出现的问题。

（三）	定期组织各方进行绿化养护管理检查、考核，制定检查、奖惩实施细则。

四、乙方工作：

（一）	根据甲方提供的相关资料及现场交底对所承包的区域制定科学、合理、可行的施工方案，交甲方审定。

（二）	指派         为乙方代表（即项目负责人），负责合同履行。按承诺的管养方案组织施工，保质、保量、按期完成各阶段的管养任务，解决、协调由乙方负责的各项事宜。

（三）	严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。建立健全各项管养原始台帐记录和各项质量检查记录。

（四）  遇重大公益活动或检查，乙方应全力以赴配合甲方工作。

五、丙方工作：

（一）	参与甲乙双方的绿化养护管理过程，认真审定甲乙双方提供的相关文件资料，说明等的规范性、完整性及可行性。

（二）	本着公开、公平、公正的原则、督促甲乙双方严格履行合同义务。

（三）	协调处理双方在绿化养护管理过程中出现的建议和意见，接受市民对绿化养护工作的投诉。

六、关于工程价款及结算的约定。

（一）	各方商定本合同价款采用费用总额包干法（一年）；不满一年的实际结算金额＝（实际养护管理天数/365天）×包干的总价（一年）。

（二）	本合同生效后，甲方在自乙方发生费用的第二个月起，即次月的上旬组织相关人员进行现场验收，按三个月结算支付给乙方经费。

（三）	不可抗力（非人为因素）造成的突发性费用，需要先征询各方的意见另行商定。

七、有关安全生产和防火的约定

由于乙方在绿化养护管理过程中违反了有关安全操作规程，交通安全条例而导致发生安全或火灾事故，或因乙方养护不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

八、奖励及违约责任

（一）年终绿化管理表彰时，将授予优秀养护企业证书并给予适当的物质奖励。

（二）乙方在履约过程中，有下列情形之一的，甲方有权终止合同，同时会同丙方没收履约保证金及扣发当月的相关费用，并根据招标文件规定在三年内乙方单位不得参与本区绿化养护管理的政府采购：

1、未按招标文件的要求（如管养期间无固定经营场所、养护机械等）组织养护工作的；

2、年度考核中，有三次考核综合评分在85分以下的；

3、一年内连续3个月在局所有标段中经考核为最后一名的；

4、管养合同进行转包的；

5、未按甲方要求及时进行整改并无正当理由（书面）的。

（三）乙方项目经理在履约过程中，未尽到管理职责，或多次不参加定期管养考核及会议的，甲方有权建议绿化资质管理部门对其进行相应的处理。

（四）合同一方因不可抗力因素（如甲方因城市改造、建设需要等）导致合同不能履行，应提前30天书面通知对方以主张解除合同，并提供合理证明，合同在书面通知到达对方时解除。

九、解决合同纠纷的方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州市仲裁委员会仲裁。

十、附则

（一）	本合同经三方签字盖章后生效，如有变动，须经三方协商一致后方可更改。

（二）	本合同一式肆份，甲方二份、乙方一份、丙方一份。

（三）	本合同履行完成后自行终止。

（四）	附件

附件1、项目（标段）概况

附件2、天宁区绿地管养考核细则一、二

附件3、常州市城市绿地养护技术要求

甲    方：

单位名称（章）： 常州市天宁区建设局

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

日  期：2016年   月    日

乙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

日  期：2016年   月    日

丙    方：

单位名称（章）： 常州市天宁区政府采购中心

单位地址：常州市竹林北路256号

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：0519—69660778

日  期：2016年   月    日

附件13-2：

常州市天宁区政府采购中心

绿化养护管理承包合同（六标段）

甲方：常州市天宁区建设局                   合同编号：常天政采标[2016]       号

乙方：                                     签订地点：常州市竹林北路256号

丙方：常州市天宁区政府采购中心             签订时间： 2016年  月   日

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国经济合同法》、常政发[1995]111号《常州城市绿化管理实施细则》、常政办发[1998]106号《常州市市区绿化损失赔偿标准》、常政发[2003]34#《关于市区城市绿化养护实行招投标的意见》的规定，结合本项目的实际情况，各方达成如下协议。

一、项目概况：

（一）	项目名称：“常天政采标[2016]      号”绿化养护管理

（二）	项目地点：

（三）	承包范围：详见附件12《标段概况》

（四）	承包方式：中标价包干法（一年）；不满一年的实际结算金额＝（实际养护管理天数/365天）×包干的总价（一年）。

（五）	承包期限：从2017年1月1日起至2018年12月31日止（从2017年1月1日起至2018年12月31日期间如养护达到要求，合同自动延续一年或二年，最长不超过二年，否则养护项目自2019年1月1日起重新进行招投标）。

（六）	质量要求：详见附件《绿化养护考核评分标准和质量要求》。

（七）	合同总价款（人民币大写）：

其中：1、绿化养护（人民币大写）：

2、独立费（人民币大写）：

3、绿地保洁及设施维护（人民币大写）：

4、响应应急处置（人民币大写）：

5、考评费（人民币大写）：

二、	合同要件组成：

（一）	丙方的“常天政采标[2016]    号”招标文件及相关说明；

（二）	乙方提交的投标文件；

三、甲方工作：

（一）	发包之日前，向乙方提供并经乙方现场察看确认的地域范围，现场景物、设施并说明使用注意事项，协助办理施工管理所涉及的各种申请、批件手续。

（二）	指派        为甲方代表，具体负责合同的履行，协调、处理在施工管理工作中出现的问题。

（三）	定期组织各方进行绿化养护管理检查、考核，制定检查、奖惩实施细则。

四、乙方工作：

（一）	根据甲方提供的相关资料及现场交底对所承包的区域制定科学、合理、可行的施工方案，交甲方审定。

（二）	指派         为乙方代表（即项目负责人），负责合同履行。按承诺的管养方案组织施工，保质、保量、按期完成各阶段的管养任务，解决、协调由乙方负责的各项事宜。

（三）指派一名专职园艺师、一名电工以及二名专职安保人员；其中安保人员要求统一着装，具有初高中以上文化，政治过硬，品行端正，身体健康，年龄不超过45周岁，一年以上工作经历。

（四）严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。建立健全各项管养原始台帐记录和各项质量检查记录以及安保安全台账。

（五）遇重大公益活动或检查，乙方应全力以赴配合甲方工作。

五、丙方工作：

（一）	参与甲乙双方的绿化养护管理过程，认真审定甲乙双方提供的相关文件资料，说明等的规范性、完整性及可行性。

（二）	本着公开、公平、公正的原则、督促甲乙双方严格履行合同义务。

（三）	协调处理双方在绿化养护管理过程中出现的建议和意见，接受市民对绿化养护工作的投诉。

六、关于工程价款及结算的约定。

（一）	各方商定本合同价款采用费用总额包干法（一年）；不满一年的实际结算金额＝（实际养护管理天数/365天）×包干的总价（一年）。

（二）	本合同生效后，甲方在自乙方发生费用的第二个月起，即次月的上旬组织相关人员进行现场验收，按三个月结算支付给乙方经费。

（三）	不可抗力（非人为因素）造成的突发性费用，需要先征询各方的意见另行商定。

七、有关安全生产和防火的约定

由于乙方在绿化养护管理过程中违反了有关安全操作规程，交通安全条例而导致发生安全或火灾事故，或因乙方养护不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

八、奖励及违约责任

（一）年终绿化管理表彰时，将授予优秀养护企业证书并给予适当的物质奖励。

（二）乙方在履约过程中，有下列情形之一的，甲方有权终止合同，同时会同丙方没收履约保证金及扣发当月的相关费用，并根据招标文件规定在三年内乙方单位不得参与本区绿化养护管理的政府采购：

1、未按招标文件的要求（如管养期间无固定经营场所、养护机械等）组织养护工作的；

2、年度考核中，有三次考核综合评分在85分以下的；

3、一年内连续3个月在局所有标段中经考核为最后一名的；

4、管养合同进行转包的；

5、未按甲方要求及时进行整改并无正当理由（书面）的。

（三）乙方项目经理在履约过程中，未尽到管理职责，或多次不参加定期管养考核及会议的，甲方有权建议绿化资质管理部门对其进行相应的处理。

（四）合同一方因不可抗力因素（如甲方因城市改造、建设需要等）导致合同不能履行，应提前30天书面通知对方以主张解除合同，并提供合理证明，合同在书面通知到达对方时解除。

九、解决合同纠纷的方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州仲裁委员会仲裁。

十、附则

（一）	本合同经三方签字盖章后生效，如有变动，须经三方协商一致后方可更改。

（二）	本合同一式肆份，甲方二份、乙方一份、丙方一份。

（三）	本合同履行完成后自行终止。

（四）	附件

附件1、项目（标段）概况

附件2、天宁区绿地管养考核细则一、二

附件3、常州市城市绿地养护技术要求

甲    方：

单位名称（章）： 常州市天宁区建设局

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

日  期：2016年   月    日

乙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

日  期：2016年   月    日

丙    方：

单位名称（章）： 常州市天宁区政府采购中心

单位地址：常州市竹林北路256号

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：0519—69660778

日  期：2016年   月    日

常州市天宁区政府采购中心

“常天政采标[2016]    号”绿化管养评标办法

本次绿化养护招标采用综合打分法的评标办法,总分100分,各项评标因素分值如下:

- 经济分（投标报价）： 30分（此分由工作人员计算）

1、投标报价低于或等于项目预算价格的为有效投标报价。超项目预算价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、投标报价从低到高，分值依次由高到低排序，以最低投标报价作为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*100%*30。

二、 技术分：70分

（一）企业综合评价：33分

1、近三年在常州地区（含金坛、溧阳）的政府采购招标绿化养护业绩：最高分3分

①单项绿地面积在10-20万平方米（不含20万平方米）或行道树10000株以上（不含10000株）的得2分；

②单项绿地面积在20万平方米以上（含20万平方米）或行道树20000株以上（含20000株）的得3分。

（核查内容：注明绿地养护面积或行道树养护数量的绿化养护合同，不包括绿化工程合同以及绿地托管合同；如有多个项目不得重复得分。）

2、企业管养诚信度：最高分6分

（提供的考核成绩中必须与上述（一）企业综合评价得最高分的绿地养护项目名称一致）

①在近三年内的常州地区政府采购绿地管养考核中，总平均分在85分（不含85分）以下的或有一次低于80分的以及未承担过政府采购绿地管养的得0分；

②在近三年内的常州地区政府采购绿地管养考核中，总平均分在85-90分（不含90分）的，提供市、区连续24个月考核得分的得2分，不足24个月考核得分的得1分；

③在近三年内的常州地区政府采购绿地管养考核中，总平均分在90-95分（不含95分）的，提供市、区连续24个月考核得分的得4分，满12个月不足24个月考核得分的得3分，不足12个月考核得分的得2分；

④在近三年内的常州地区政府采购绿地管养考核中，总平均分在95分（含95分）以上的，提供市、区连续24个月考核得分的得6分，满12个月不足24个月考核得分的得4.5分，不足12个月考核得分的得3分。

（核查内容：由评标专家组根据投标单位提供的园林绿化行政主管部门盖章的每月政府采购绿地的管养考核成绩评定）

3、企业办公设施及基地情况：最高分4分

①办公场所建筑面积在150-250平方米（含250平方米），停车、仓储、堆放等场地面积250-350平方米（含350平方米）。得2分。

②办公场所建筑面积在250平方米以上，停车、仓储、堆放等场地面积350平方米以上。得4分。

（核查内容：如自有，则提供常州市范围内的房屋产权证、土地使用证，两证复印件制作在投标文件中，原件携带至现场备查。如租赁，则提供租赁合同、出租方的房屋产权证、土地使用证原件备查，合同及两证的复印件制作在投标文件中。）

注：上述办公场所建筑面积与停、堆放等场所的面积需同时满足才能得分，若不能同时满足两者面积要求，则从低计分。

4、企业拥有园林绿化初级职称以上人员数量：最高分6分

①企业拥有园林绿化初级职称人员3人或园林绿化中级以上职称人员1人得4分

②企业拥有园林绿化初级职称以上人员4人或园林绿化中级以上职称人员2人得5分

③企业拥有园林绿化初级职称以上人员5人或园林绿化中级以上职称人员3人及以上       得6分

（核查内容：个人专业职称、技术等级证书、常州市社保机构出具的2016年近半年参加社保人员缴费清单证明（该证明须包括人员姓名、身份证号码、个人社保编号及交费情况等）复印件、退休人员用工合同及公证书复印件，其中退休人员的合同要事先进行公证，且总数不得超过2人。该项人员不与第5项企业技工人员数量重复计算，如出现重复则计为职称人员。）

5、企业拥有中级以上园林绿化技工人员数量：最高分5分

①企业拥有中级以上技术工种人员4人－6人，其中绿化工种不少于2人得3分

②企业拥有中级以上技术工种人员7人－9人，其中绿化工种不少于3人得4分

③企业拥有中级以上技术工种人员10人以上的，其中绿化工种不少于5人得5分

（核查内容：个人专业技术等级证书、常州市社保机构出具的2016年近半年参加社保证明（该证明须包括人员姓名、身份证号码、个人社保编号及交费情况等）复印件、退休人员用工合同及公证书复印件。该项人员不与第4项企业职称人员数量重复计算，如出现重复则计为职称人员。）

6、企业自有绿化养护机具及车辆情况：最高分3分

①企业自有清运卡车1辆、水泵4台得1分；

- 企业自有洒水车、清运卡车、草坪修剪机、绿篱机各1辆（台）、水泵4台得2分；

- 企业自有洒水车、清运卡车各2辆，草坪修剪机、绿篱机各2台、水泵6台得3分。

本项最高得分不得超过3分。

（核查内容：专业养护车辆、机具的购买发票、机动车登记证书、行驶证等证明材料复印件）

7、企业近三年内获得绿化养护方面的表彰,最高分6分

①获得“常州市园林绿化长效管理优质标段”称号的，得1分；

②获得市、区人民政府或市级园林绿化行政主管部门表彰的，每次得1分，总分不超过2分；

③获得省或省级以上人民政府或省或省级以上园林绿化行政主管部门颁发表彰的，每项得3分，总分不超过3分。

注：获得省或省级以上人民政府或园林绿化行政主管部门表彰的内容应为绿化养护方面的单项专业奖，不包含与绿化养护无直接关系的其它奖项。

（核查内容：由企业提供各表彰证明复印件）

注：所有标书内复印件证明材料，均需携带原件至开标现场，供评委核对，并以核对的实际情况作为评标依据。

（二）绿地管养方案：34分

1、绿地养护措施：10分。响应招标文件养护标准要求，树木、草坪、花卉、绿篱及地被等养护措施和养护档案制度的建立应具体详尽、符合实际、切实可行，最高得分10分，欠缺的酌情打分；

2、园容保洁措施：5分。清扫作业时间、巡回检查制度、保洁措施具体详尽、符合实际、切实可行，最高得分5分，欠缺的酌情打分；

3、设施维修措施：5分。设施的保护、维修措施具体详尽、符合实际、切实可行，最高得分5分，欠缺的酌情打分；

4、养护人员配置：4分。班子配备齐全得4分，项目经理、技术员、专业技术工种人员及劳动力的配备与安排，缺项酌情扣分；

5、恶劣天气应急预案：2分。有恶劣天气应急预案得1分，抢险救灾措施及时、合理得1分；

6、安全、文明管养措施：2分。有安全、文明管养措施和统一着装计划的得1分，措施合理得1分；

7、合理化建议：6分。有1条得（合理的，得到评委认可的）1分，最高不超过6分。

（三）质量和服务承诺：2分

1、质量保证：1分。根据招标文件要求，有质量保证的得0.5分，内容详尽合理可靠得0.5分。

2、服务承诺：1分。根据招标文件要求，有服务承诺的得0.5分，内容详尽合理可靠得0.5分。

（四）标书编制质量：1分

1、证件材料：0.5分。法人营业执照、税务登记证、园林绿化企业资质证书、园林绿化项目负责人资质证书复印件齐全。

2、标书内容：0.5分。内容和资料齐全、规范，标书整洁，装订成册并符合招标文件要求。