统一社会信用代码

12320402467339964H

事业单位法人年度报告书

（  2017  年度）

| 单 位 名 称 | 常州市天宁区郑陆水利站 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 常州市天宁区郑陆水利站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 在区水利局的直接领导下，宣传贯彻有关水利法律法规及方针政策；参与编制并组织实施本地农村水利规划、农村河道和村庄河塘疏浚整治规划；协助地方政府组织防汛防旱工作；指导农村水利设施的日常管理与维护；承担水资源管理与保护、水土保持及治理；负责农村饮水安全管理工作；组织水利科技推广运用；负责辖区范围内供水、排水的管理工作；完成区水利局和镇（街道）交办的其他水利工作。 |  |  |
|  | 住 所 | 常州市天宁区郑陆镇老东街18号 |  |  |
|  | 法定代表人 | 吴汉琪 |  |  |
|  | 开办资金 | 3（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 常州市天宁区农业局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 3 |  | 3 |  |
| 网上名称 | 无 |  | 从业人数 | 6 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 郑陆镇水利（务）站在天宁区农业局和郑陆镇政府的关心、领导下，各村委的大力协助下，以全心全意服务为宗旨，以防洪保安为中心，以创新为手段，以改革为动力，抢抓机遇、克难奋进，各项工作均卓有成效。2017年度深入推进以圩区堤防达标管理、农田水利、河道疏浚整治为主要内容的水利建设。在去冬今春我镇水利工程建设统筹安排，目前已完成村组河道疏浚9条，长度13.78公里，土方13.96万方；村庄河塘14个，土方2.8万方；芦蒲港圩堤加固工程3公里；配合新沟河建设处完成北塘河清淤工程，土方18万方；配合区水利局完成丁塘港捕捞新村段290米圩堤加固河河道整治工程。汛后开工建设排涝站3个；配合区舜宁公司建设北塘河遗留工程建设两处、西河排涝站。正在施工图设计的排涝站9个。 机电工程管理： 我站为确保今年安全度汛，对全镇的排涝站逐台过堂，对部分排涝站进行了大修，共计18座（次）的机泵和节制闸进行了维护保养和维修更换。确保在汛期能安全运行。到目前为止，各机泵运行正常完耗率99%以上。 水政、水资源工作： 1、在三月份“水法宣传周”期间，结合实际效果及节约办宣传的目的，在今年的“世界水日”及“中国水周”的宣传,区局特意到郑陆开展活动，通过现场宣传，发放材料等手段大力宣传此次活动。 2、2017年5月份，郑陆水利站的水政执法人员参加全市组织、学习了水行政执法业务培训，重点是学习水政执法的方向，从而不断提高执法水平。学习《水法》、《防洪法》、《河道采砂管理办法》等在办案执法中经常涉及到的相关法律条文，学习一些法律知识及案件剖析，进行分析讨论，总结经验教训，从而提高了自身的法律意识和执法业务水平。 3、落实制度，加强查处力度。至上半年以来，我们通过河道巡查，及时发现并制止各种水事违法行为。在巡查过程中发现问题，我们按照纵向到底横向到边的管理要求，努力做到及时发现、及时制止、及时现场调解处理，尽可能将违章消灭在萌芽状态。截止到目前以来我们共组织巡查河道、检查企业50多次，发现部分企业违法取水并现场处理解决好问题22次，多次向天宁区水利局水政执法中队汇报新沟河淤泥堆放进展问题，上报局违法取水5起，统一由局水政执法队作出处理。在执法过程中，我们特别注重执法文书的规范。积极配合好市水政执法支队、天宁区水利局水政水资源中队完成各项工作任务！ “263”专项工作及落实、建立“河长制”工作 积极配合263专项行动实施方案涉及的推进黑臭水体整治与全面推行“河长制”，建立完善长效管护机制： 1、黑臭水体整治方案镇里委托常州环科院编制，4月份配合常州环科院对今年各村上报的186条黑臭河道进行初次检测。针对现有黑臭水体名单，开展排查与识别，对周边污染源、环境条件进行摸底，最后对20条污染严重，参数超标的河道进行第二次详细检测，并且多次与区建设局、环保局对接，区领导非常重视这项工作，多次开会商讨如何有效治理黑臭水体，真正达到治理的目的。如果达成共识，常州环科院将在近期完成黑臭河道治理方案的编制。 2、关于全面推行“河长制”建设，区水利局相关领导多次来水利站督查河长制的推行情况，水利站全力配合镇政府工作，早在5月份就已初步确定了郑陆镇河长制的实施意见，并且对全镇163条河道全部落实镇级河长及村级河长，数易其稿，随着天宁区出台常天委办〔2017〕35号文件，郑陆镇河长制实施意见及其镇级河长和村级河长人员也已经基本确定，镇政府也将在近期出台相关文件。 防汛抗旱防台工作方面： 1、落实防汛责任制，开展防汛大检查，跟各村签订了防汛防旱工作责任书，明确了防汛防旱任务和责任；2、落实物资储备我们始终坚持“宁可备而不用，不可用而无备”，为防洪调度、抢险救灾、洪水风险管理提供依据。3、当全镇进入紧急防汛防台抢险抗灾状态，防汛工作做到统一组织、统一指挥、统一调度。进一步提高防汛防台、抗旱应急管理能力，努力降低洪、旱灾害，确保地区安全。立即在本地区本地段和下水道不畅通地段采取临时抢险和排水，保证居民家中不进水、不受淹、安定民生，做好转移安置工作，雨停后，立即恢复消毒，防止可能发生的疫情。 2017年下半年水利工作主要思路： 2017年下半年水利工作要始终围绕项目工作这个重点、以落实管护资金为抓手加快小型水利工程管理体制改革步伐，把生态水利建设摆在重要位置，深入贯彻落实科学发展观，积极实践可持续发展治水思路。抓好全年水利工作： （1）坚持防汛抗旱两手抓，全力以赴做好2017年度防汛、抗旱各项工作，确保安全度汛。 （2）配合区局、镇政府做好今冬明春农田水利建设各项中心重点工作。 （3）配合市水利局新沟河指挥处做好新沟河拓浚的有关工作。 （4）科学合理的编制2018年度农水建设计划，认真实施农水计划内容：包括疏浚河道5条，长度10公里，土方12万方，新、改建排涝站3座。 （5）加强河道、电灌站的长效管护工作。 （6）做好水政执法巡查、水资源管理工作。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |

填表人： 姚明星  联系电话：13775222188  报送日期：2018年03月22日